Hands-On de Engenharia de Dados
Entrega — Sprint 3

E-commerce Data Platform — Abandono de Carrinho

# 1. Planejamento e preparação do ambiente técnico

O projeto foi planejado para trabalhar com dados históricos de e-commerce e, ao mesmo tempo, simular a chegada de novos eventos. A arquitetura combina Batch Layer e Speed Layer com organização Medallion (Bronze, Silver e Gold). O Data Lake foi definido no Amazon S3 e o processamento distribuído é realizado com PySpark.

Onde está no Git:

docker-compose.yml — definição do ambiente local.

requirements.txt — dependências Python.

terraform/ — estrutura de infraestrutura como código.

README e documentações — arquitetura, decisões e instruções do projeto.

# 2. Configuração dos ambientes e ferramentas

O ambiente local foi configurado com Docker Compose. Kafka e Zookeeper representam a Speed Layer; PostgreSQL e pgAdmin formam a camada relacional de apoio; e Apache Spark executa o processamento de dados. O acesso ao Amazon S3 é realizado com AWS CLI e boto3 no ambiente AWS Academy.

| Tecnologia | Uso | Situação |
| --- | --- | --- |
| Docker Compose | Orquestração do ambiente | Configurado |
| Kafka + Zookeeper | Streaming simulado | Configurado |
| Spark / PySpark | ETL distribuído | Funcionando |
| PostgreSQL + pgAdmin | Serving / consultas | Configurado |
| Amazon S3 | Data Lake | Funcionando |
| GitHub | Versionamento | Funcionando |

# 3. Início do desenvolvimento da camada de dados

A camada de dados já possui um fluxo funcional. O arquivo histórico 2019-Nov.csv, com aproximadamente 8,4 GB, é enviado para a camada Bronze do S3 pelo script de ingestão. O processamento PySpark lê a Bronze, aplica limpeza, padronização, tipagem e remoção de registros inválidos/duplicados e grava a Silver em Parquet.

Fluxo atual: CSV → Python/boto3 → S3 Bronze → PySpark/Docker → S3 Silver/Parquet

Na execução validada, a Bronze apresentou 67.501.979 eventos.

Onde está no Git:

app/batch_ingestion.py — upload do dataset para a Bronze no S3.

app/ecommerce_spark_processor.py — transformação Bronze → Silver com PySpark.

docker-compose.yml — container Spark e serviços do projeto.

sql/create_tables.sql — estrutura SQL de apoio ao PostgreSQL.

dashboard/ — protótipo da camada de visualização.

A camada Gold ainda está em desenvolvimento. Ela deverá concentrar métricas do funil, abandono, agregações e a tabela session_features utilizada pela camada de Machine Learning.

# 4. Modelagem Preditiva ou Classificatória — versão inicial

Foi criada uma versão inicial funcional de Machine Learning utilizando Scikit-Learn e Random Forest. O treinamento utiliza uma planilha Excel; quando não existe uma base de entrada, o script gera uma planilha de demonstração com 1.500 registros calibrados.

São treinados dois modelos: um para estimar a probabilidade de abandono do carrinho e outro para classificar o perfil do usuário em high_intent, bargain_hunter ou browser.

A modelagem também foi ligada a dois gatilhos temporais: após 5 minutos do evento cart é simulado um lembrete sem desconto; após 1 hora, caso não haja conversão, o modelo é consultado para estimar abandono, identificar o perfil e recomendar um benefício.

Onde está no Git:

src/train_excel_model.py — geração da base de teste e treinamento dos modelos.

src/kafka_triggers_simulator.py — lógica dos gatilhos de 5 minutos e 1 hora.

DOCUMENTACAO_MODELO_EXCEL_GATILHOS.md — documentação técnica do ML.

index.html e app.js — simulador visual dos gatilhos e da recomendação.

Importante: esta é a versão inicial/demonstrativa do ML. A próxima evolução é gerar session_features com os dados reais da Gold e utilizar essa estrutura no treinamento e na inferência.

# 5. Situação atual e próximos passos

Bronze e Silver estão implementadas no Amazon S3 e o processamento PySpark foi validado. O ambiente técnico está configurado e a versão inicial da modelagem classificatória/preditiva e dos gatilhos já foi implementada.

As próximas etapas são concluir Gold e session_features, integrar os dados reais ao Machine Learning, finalizar o fluxo Kafka ponta a ponta, carregar a camada analítica no PostgreSQL, conectar o Streamlit à Gold e concluir Data Quality, Terraform AWS, GitHub Actions e testes finais.